工程项目

竞争性谈判文件

项目编号：YNZB201721B

项目名称：番禺院区原食堂旧板房改造为职工运动室项目（重招）

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2018年1月24日

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，提交响应文件时间为提交响应文件截止时间前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按招标文件要求盖公章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在响应文件递交截止时间的3日前，按《谈判邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我院招标办。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 供应商如需对项目提出询问或质疑，应按竞争性谈判文件中的联系方式提出。

- （专用条款）

- 第一章  谈判邀请

广东省妇幼保健院（以下简称”采购人”）对番禺院区原食堂旧板房改造为职工运动室项目（重招）进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称：番禺院区原食堂旧板房改造为职工运动室项目（重招）

二、项目编号：YNZB201721B

三、项目性质/资金来源：非财政性资金，已落实

四、项目标的及交货时间、地点

1．项目标的

| 包组 | 标的 | 数量 | 工期 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 番禺院区原食堂旧板房改造为职工运动室项目：地板 | 364.3平方 | 接采购人通知之日起20日历天 | 人民币5.5万元 | 详见工程量清单 |
| 包2 | 番禺院区原食堂旧板房改造为职工运动室项目：装饰部分 | 1项 | 接采购人通知之日起40日历天 | 人民币26.50万元 | 详见工程量清单 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出预算金额，将导致投标无效。

2．工期：接采购人通知之日起共60日历天，其中包组1为20天、包组2为40天。

3．施工地点：番禺区南村镇兴南大道521、523号。

五、投标人资格：

1．投标人应具备《中华人民共和国招标投标法》第二十六条投标人资格的条件；

2．投标人必须是来自中华人民共和国的法人；

3．投标人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标；

4．投标人必须具备室内装修二级（或以上）资质、机电安装施工贰级（或以上）资质。

5. 投标人必须具备安全生产许可证并提供复印件。

6.投标人需提供《无重大违法记录声明》原件或提供营业执照所在地人民检察院出具的近三年或自注册之日起《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。

六、符合资格的投标人应当在2018年1月24日至2018年2月2日每天(节假日除外)8:00至12:00，14:00至17:00(北京时间)购买招标文件，本招标文件每套售价为100元人民币，售后不退。有关此次招标邀请事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向招标办查询。

广东省妇幼保健院招标办         地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

电话：020-39151800       传真：020-86505085        网址：www.e3861.com

七、购买招标文件时，提供以下证明文件：

1、法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书；

2、营业执照副本复印件(如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件)(加盖公章)；

八、招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

九、投标截止时间：2018年2月5日14时30分00秒(北京时间)(注14时10分开始受理投标文件)

十、投标文件送达地点：广东省妇幼保健院番禺院区门诊楼五楼乳腺科会议室(番禺区兴南大道521、523号)(投标文件应由投标人授权代表亲自送达投标地址，招标办将不接受其它形式递交的投标文件)

十一、开标时间：2018年2月5日14时30分00秒(北京时间)

十二、开标地点：广东省妇幼保健院番禺院区门诊楼五楼乳腺科会议室

十三、招标人联系方式：

招标人：广东省妇幼保健院   联系人：李先生

电话：020-39151800     传真：020-86505085     网址：www.e3861.com

联系地址：广州市番禺区兴南大道521号

邮编：511442

十四、购买了招标文件的投标人，请在开标前1日以书面形式通知招标办是否参加投标。

十五、本招标公告产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

投标确认函

广东省妇幼保健院：

我公司确认参加贵院组织的番禺院区原食堂旧板房改造为职工运动室项目（重招）（招标编号YNZB201721B）。

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 联 系 人 |  |
| 电 话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传 真 |  |

（公章）

广东省妇幼保健院

2018年1月24日

- 第二章  谈判资料表

说明：该资料表的条款项号是与第七章《谈判须知》条款项号对应的条款，是对第七章《谈判须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 2.2 | 采购人名称：广东省妇幼保健院 资金来源：自筹资金 |
| 二、招标文件 |  |
| 10.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 三、谈判文件的编制 |  |
| 14.3 | 综合总价包干。 |
| 14.4 | 投标报价在工程项目建设期和保修期内，完成谈判文件规定的工作内容的各项费用。应包括：人工、材料、设备机械、管理费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、安全生产措施费、材料检验费、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（包括人工、材料、机械等上涨风险费用）。 |
| 14.5 | 承包方式：综合总价包干。 |
| 14.5.1 | 以招标图纸和工程量清单为依据，综合总价包干。招标图纸和工程量清单不符时，以工程量清单为准。 |
| 20.1 | 谈判有效期：90天。 |
| 21.1 | 响应文件份数：正本一份，副本四份，电子文件一份（不可加密）。 |
| 四、响应文件的递交 |  |
| 23.1 | 响应文件递交截止日期和时间、地址：按谈判文件第一章规定。 |
| 五、竞争性谈判流程 |  |
| 24.1 | 谈判日期、时间和地点：按谈判文件第一章规定。 |
| 26.1 | 谈判小组由3名以上单数组成，由采购人专家库随机抽取的专家组成。 |
| 26.4 | 详见第三章《评审标准》中《资格、符合性评审表》。 |
| 26.7 | 最初报价对所有响应供应商进行公开唱出；最后报价单独进行，不公开唱出。 |
| 27.1 | 各包组按照最后报价由低到高的顺序推荐二名成交候选人。 |
| 六、授予合同 |  |
| 34.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内 |

- 第三章  评审标准

- 本项目比照最低评标价法。

- 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

- 谈判小组对响应文件进行资格性、符合性评审，具体条款见《资格、符合性评审表》。

- 各包组的资格、符合性评审表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备竞争性谈判文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 谈判函已提交并符合竞争性谈判文件要求的； |
|  | 按照竞争性谈判文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 最后报价未超过最高限价的； |
|  | 响应文件没有竞争性谈判文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
| 备注：第4项评审在最后报价结束后进行评审。 |  |

第四章  用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对包组内其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

| 包组 | 项目内容 | 数量 | 工期 | 预算限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅PU地面层地板 | 1项 | 接采购人通知之日起20日历天内 | 人民币5.5万元 |
| 2 | 装饰部分 | 1项 | 接采购人通知之日起40日历天内 | 人民币26.5万元 |

- 工程概况

- 项目内容：本工程预算范围包括广东省妇幼保健院番禺院区原食堂烹饪区、粗加工区、配餐区改造为职工运动室（详见工程量清单和施工图纸）。

- 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单、招标施工图纸及现场实际情况，采用综合总价包干，由成交人承担总承包的义务和责任。

- 总体要求

- 本项目内容为番禺院区原食堂旧板房改造为职工运动室项目工程。

- 投标人必须对医院需求和施工场地等情况自行现场勘察，以保证项目顺利进行。

- 成交人必须按投标文件提供管理人员名单并委派1名或以上现场管理人员，投标人的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。

- 承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工期间自行解决食宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

- 成交人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工，尽量减少对建设单位正常运作的影响和保证人员的安全。

- 成交人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

- 成交人负责施工现场的管理，必须注意施工安全、消防安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交人负责。

9． 成交人应负责现场全部作业的安全，严格遵守执行有关安全保卫、安全施工、消防条例等规范。

- 主要施工范围

番禺院区原食堂烹饪区、粗加工区、配餐区改造为职工运动室项目（具体要求详见工程量清单、施工图、效果图。）

- 商务要求

1.质量要求和质量保修期：

- 质量：在施工中,严格执行国家、广东省、广州市或行业的工程建设标准、规范的要求、验收标准及有关规范并按施工图纸、工程量清单要求进行施工。

- 本工程的材料、设备、施工须达到现行国家、广东省、广州市或行业的工程建设标准、规范的要求，验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

- 工程竣工验收由采购人组织进行，由成交人编制竣工图纸及相关文件（此项费用不再向采购人收取），验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。

- 质量保修期：

（1）保修内容、范围：按国家有关规定的保修项目、内容、范围执行。

（2）保修期限：按《建设工程质量管理条例》规定执行。

- 质量保修响应时间

（1）属于保修范围的项目，成交人应在接到采购人通知后的24小时内内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交人支付。

（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

2. 投标报价

  - 本工程的投标报价采用总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包配合费等方式。

  - 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 采购人按照招标图纸编制了工程量清单，该清单载于本招标文件附件中供投标人报价参考，投标人按照采购人提供的施工图纸、效果图、招标文件、标准规范和工程量清单结合现场情况进行工程量清单填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，采购人将不予支付。

  - 投标人应对采购人提供的工程量清单对照招标图纸和现场施工情况进行复核，如工程量清单与招标图纸和现场施工情况不符，投标人应提出异议，采购人将予以答复。

  - 投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。本项目的现场踏勘(答疑会)集合时间、地点，见投标邀请函。

3. 材料及设备供应

本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由成交人承担。采购人不提供材料，在材料设备订货前7天，成交人按照招标文件的工程量清单的品牌（厂家）提供该品牌生产许可证及检验报告，并提供材料样板，列明数量及质量标准，报采购人选择（确认）“品牌、样板”后方可订货。

1）采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

- 由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿采购人所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

- 若投标人使用的标准在本招标技术要求的规定外，投标人应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如投标人所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。投标人必须将明显的差异在差异一览表中详细说明。

- 投标时必须按照工程清单表提供材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）。工程实施时，如发现与投标文件不一致时，采购人有权拒用，造成损失由成交人承担。

- 采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利，有需要时将进行抽样送检，检测费用由成交人承担。

- 招标范围之内工程所用之设备，由成交人提供。

- 所有材料进场时须提供材料的检测合格证和相关检测报告，涉及防火等级的材料须提供相关的防火检测报告。

4. 付款方式

- 签订合同且成交人须递交中标额10％的履约保证金或履约银行保函后，15天内采购人支付合同额的30％做为工程预付款，履约保证金或履约银行保函在项目验收合格后予以退还；

- 根据每月工程施工进度并经采购人核定后15天内支付每月进度款，按完成工程造价的55%支进度款。

- 在工程验收合格并提供相关竣工资料后采购方委托有相关资质审查机构做第三方审核后支付至合同价款的90％；工程结算完成后，支付至结算总价款的95％，预留结算总价款的5％做为质量保证金；

- 在验收合格后3年内如无重大质量问题，质量验收合格满3年后的10个工作日内，由采购人一次性无息付清。

- 工程量清单和施工图、效果图

1、包1清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011102003001 | 硅PU地面层 | 1、硅PU地面层5mm厚 | m2 | 364.300 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
|  | AQFHWMSG | 安全防护、文明施工措施费部分 |  |  |  |
| 2 | MBZC001 | 模板的支撑 |  | t | 1.000 |
| 3 | XCSGWL001 | 现场围挡 |  | m2 | 1.000 |
| 4 | XCSZJYJJ001 | 现场仅设置卷扬机架 |  | 台班 | 1.000 |
|  | QTCSF | 其他措施费部分 |  |  |  |
| 5 | 011704001001 | 超高施工增加 |  | m2 | 1.000 |
| 6 | NJCQZJCC001 | 泥浆池（槽）砌筑及拆除 |  | m3 | 1.000 |

2、包2清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 15km内 | m2 | 426.500 |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、碎石 运距：100m | m2 | 426.500 |
| 3 | 010507006001 | 玻璃钢成品化粪池 | 1、4立方成品玻璃钢化粪池 | 座 | 1.000 |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1、填石屑 | m3 | 29.100 |
| 5 | 040203007001 | 污水管过路开介马路并恢复 | 1、污水管过路开介马路并恢复（60cm宽） | m | 6.000 |
| 6 | 011613001001 | 原有水电拆除 | 1、原有水电拆除 | 项 | 1.000 |
| 7 | 011614002001 | 原有柜体拆除 | 1、原有柜体拆除 | 项 | 1.000 |
| 8 | 011606002001 | 墙面夹心板墙拆除 | 1、墙面夹心板墙拆除 | m2 | 200.320 |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 | m2 | 364.000 |
| 10 | 011302001002 | 吊顶天棚（冲凉室及厕所） | 1、装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2、方型铝扣板面层 300×300 | m2 | 81.600 |
| 11 | 010507002001 | 混凝土地坪 | 1、C30混凝土找平层（磨平抛光）10cm厚 | m2 | 448.000 |
| 12 | 011210006001 | 轻钢龙骨硅酸钙板板隔墙(包龙骨) | 1、隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 单面 | m2 | 232.400 |
| 13 | 011408001001 | 墙纸裱糊(背胶墙纸） | 1、墙纸裱糊(背胶墙纸） | m2 | 232.400 |
| 14 | 011210006002 | 彩钢板隔墙100厚彩钢夹心板（原饭堂办公室角位修复) | 1、隔墙 彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | m2 | 41.760 |
| 15 | 011210006003 | 厕所成品隔断 | 1、隔断 浴室、厕所隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 | m2 | 33.600 |
| 16 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 15cm 2、现场搅拌 M7.5水泥石灰砂浆(A3-47) | m3 | 23.895 |
| 17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰 各种墙面 20mm | m2 | 265.500 |
| 18 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏200*300墙面砖 | m2 | 136.000 |
| 19 | 011102003002 | 块料楼地面（更衣区、冲凉房、厕所） | 1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2、楼地面陶瓷块料300*300防滑砖 | m2 | 142.200 |
| 20 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、块料踢脚线 | m | 90.000 |
| 21 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、抹灰面油漆 刮成品腻子膏 一般型（Y） 2、抹灰面乳胶漆 墙柱面 2遍 | m2 | 132.500 |
| 22 | 010801002001 | 木质门带套（双扇1200*2100） | 1、按图 | 樘 | 2.000 |
| 23 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、按图1500*2200 | 樘 | 1.000 |
| 24 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器安装 瓷高水箱 2、瓷蹲式大便器 3、大便器存水弯¦DN100 瓷 4、角阀¦带配件 DN15 5、瓷蹲式大便器高水箱 6、瓷蹲式大便器高水箱配件 | 组 | 6.000 |
| 25 | 031004007001 | 小便器 | 1、挂式小便器 2、感应自动冲水器 | 组 | 4.000 |
| 26 | 031001006001 | 塑料管 | 1、管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 25 2、塑料给水管 | m | 65.000 |
| 27 | 031001006002 | 塑料管 | 1、管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 40 2、塑料给水管¦DN40 | m | 35.000 |
| 28 | 031001006003 | 塑料管 | 1、管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 150 2、塑料排水管¦DN150 | m | 18.000 |
| 29 | 031001006004 | 塑料管 | 1、管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100 2、塑料排水管¦DN100 | m | 30.400 |
| 30 | 031003002001 | DN40阀门 | 1、螺纹法兰阀安装 公称直径(mm以内) 40 2、法兰阀门 3、螺纹法兰 | 个 | 1.000 |
| 31 | 031003002002 | DN25阀门 | 1、螺纹法兰阀安装 公称直径(mm以内) 25 2、螺纹法兰¦DN25 3、法兰阀门¦DN25 | 个 | 3.000 |
| 32 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、成套型荧光灯具安装 嵌入式 双管 2、镀锌圆钢吊杆¦带4个螺母，4个垫圈 Φ8 3、成套灯具¦600*600 LED灯盘 | 套 | 62.000 |
| 33 | 030412004001 | 300*300防水灯盘 | 300*300防水灯盘 | 套 | 36.000 |
| 34 | 030411001001 | 配管 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管¦DN25 | m | 366.000 |
| 35 | 030412004002 | 背景墙灯带 | 1、暗藏式背景墙灯带 | m | 27.000 |
| 36 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、镜 | m2 | 4.000 |
| 37 | 030411001002 | 配管 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢管¦DN20 | m | 108.000 |
| 38 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、防水筒灯4寸 | 套 | 12.000 |
| 39 | 030411004001 | 配线 | 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线¦ZRBVV-6MM2 | m | 270.000 |
| 40 | 030411004002 | 配线 | 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 2、绝缘电线¦ZRBVV-4mm2 | m | 162.000 |
| 41 | 030411004003 | 配线 | 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZRBVV-2.5mm2 | m | 432.000 |
| 42 | 030411004004 | 配线 | 1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZRBVV-2.5 | m | 1281.000 |
| 43 | 030404017001 | 配电箱总电箱 | 1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、总电箱 | 台 | 1.000 |
| 44 | 030404034001 | 照明开关 | 1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦一二位 | 个 | 6.000 |
| 45 | 030404035001 | 插座 | 1、照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 2、成套插座¦普通二三插座 | 个 | 15.000 |
| 46 | 030404035002 | 插座 | 1、照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 2、成套插座¦16A地插 | 个 | 45.000 |
| 47 | 030404033001 | 排气扇10寸 | 1、照明器具 壁扇 2、风扇 | 台 | 2.000 |
| 48 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、背景墙 | m2 | 18.500 |
| 49 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆安装 2、洗脸盆 3、感应水龙头 4、存水弯 5、洗脸盆下水口¦DN32 | 组 | 4.000 |
| 50 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1、休息区新开窗 2、新开窗洞 | m2 | 5.964 |
| 51 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1、旧窗修复 | m2 | 9.600 |
| 52 | 011501020001 | 服务台 | 1、大理石吧台 | m | 5.200 |
| 53 | 011505001001 | 洗漱台(大理石洗手台） | 1、大理石洗手台 | m | 4.000 |
| 54 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、人工装自卸汽车运卸石方 运距15km | m3 | 20.500 |

3、项目设计平立面图、效果图详见附件。

六、 其他要求

1. 施工条件及施工要求

- 采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍由成交人在施工现场以外自行解决。

- 施工用水用电的接驳点均设于施工现场边缘。要求成交人安装独立施工用水用电表，费用由施工单位承担。施工场地内水、电管线由成交人根据施工需要自行解决。

- 现场工作时间：8:00-22:00

2. 双方责任

（一）采购人责任：

1）采购人指定现场施工代表，保持与成交人相关人员联系，共同解决施工现场问题。

2）提供施工图纸及有关的资料，并负责协调成交人与物业管理及各个专业工程队之间的配合关系。

3）提供临水临电接入点。

4）对工程进度、质量进行监督。工程竣工后，协调对工程进行验收。根据合同约定按时支付工程进度款。

（二）成交人责任：

1）成交人指定现场施工代表，保持与采购人人员联系，共同解决施工现场问题。

2）成交人应组织技术人员认真周密进行图纸会审，对会审后的图纸负有深化设计（完善）的责任且工期不予顺延。

3）保证工程所用材料、设备设施、施工器材的质量，不使用假冒伪劣产品。

4）保证工程施工达到广州市现行规定的技术规范和标准（合格）。

5）成交人相关人员佩戴有效施工出入证进入现场施工，必须服从采购人的协调指挥，不得在施工场地外到处游荡，在施工中不能影响医院的医疗秩序。

6）成交人施工人员未经采购人同意不能使用采购人的设备设施。必须保护好采购人现有的设备设施和做好成品保护，如因此造成损坏，成交人要承担一切责任和经济赔偿。

7）成交人在施工中必须做到安全、文明施工，由于成交人相关人员在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例导致发生安全或火灾事故，成交人应承担由此引发的一切经济损失及一切责任，采购人不承担任何责任。

8）成交人在施工中必须做好安全警示标志。

9）成交人在施工中及结算后不能出现因其各种原因造成的纠纷，尤其是劳资纠纷而在采购人单位闹事（影响采购人医疗秩序的），一经出现，成交人必须立即无条件解决，否则采购人有权立即终止合同，成交人必须承担由此产生和造成的所有经济损失及一切责任。

10）因成交人原因导致工期拖延时间超过规定工期的20%或不按采购人要求施工，采购人有权单方解除合同，同时另行委托其它施工单位进场施工，成交人必须无条件服从并负责赔偿因此而引起的一切责任及经济损失。

11）施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知采购人。

12）施工中因成交人责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由成交人承担。

13）文明施工，现场整洁，对不合格的材料、不需用的设备、临时设施、垃圾及时进行清理；遵守《广州市文明施工管理规定》的有关要求；遵守物业管理单位的日常管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

14）按工程需要提供和维修夜间及非夜间使用的照明、看守等。

15）负责对所用的水、电管线等临时工程的维护工作。

16）对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任；对其职工的行为、违约和疏忽完全负责。

17）承担因施工质量不合格而引起的试验费用及技术资料费用。

18）工程交工前，负责对已完工程的成品保护工作。

19）竣工时按采购人要求运出其装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁；否则，采购人可委托第三方进行清运，费用由成交人承担并从应付成交人的任何款项中扣除。

20）自行聘（雇）用职工，并负责支付其工资（包括食宿、交通及暂住等费用）及进场、退场的一切费用。

21）成交人负责办理施工所需的有关手续及证件。

3.违约责任

（一）采购人违约责任：采购人不能按约定支付工程款或逾期组织竣工验收，从逾期付款次日起，按同期银行贷款年利率承担违约金（逾期付款补偿金）。

（二）成交人违约责任：

1）工程施工过程中，采购人如发现成交人不规范、不按设计（图样）施工或存在工艺技术差、用料不符合同要求等不合格事项时，采购人有权做出纠正、返工、翻修、降价、拒收、停工等处理决定。

2）由于成交人原因延期竣工时，成交人须按10000元/天承担违约金，逾期超过总工期20%，采购人有权单方解除合同，并要求成交人退场，成交人自行承担有关损失。

3）工程竣工验收时达不到合格标准的，按违约处理，成交人负责无偿返修并承担违约金。经两次返修整改后，质量仍不合格时，成交人须按合同总价10%承担违约金，采购人有权另行委托第三方拆除、加固及修复，由于产生的相关费用由成交人承担。

4）成交人其它违约情形

（1）	已放弃合同或

（2）	成交人不能按采购人要求组织足够的人员、设备进场或

（3）	在施工中，进度、质量、安全及现场管理不能达到合同要求或

（4）	无视采购人事先的书面警告，忽视履行其合同规定的义务或

（5）	转包工程或

（6）	以采购人名义在外面赊购材料等

（7）	违约的处理：发生上述情况之一时，采购人有权解除合同，收回成交人承包的工程，由此而引起的一切损失和后果均由成交人承担。

（8）	违约金：成交人违约时，采购人将从其剩余的工程款中扣除违约金；成交人给采购人造成的损失超过违约金时，其超过部分构成成交人欠采购人而应予偿还的债务。

6）采购人向成交人发出解除合同通知7天后收回施工现场和接管工程，终止成交人在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的成交人的任何义务和责任。成交人不能按采购人要求撤场时，采购人有权要求成交人按1000元/天承担违约金。

7）合同提前解除时，预付款项尚未抵扣完的，采购人有权要求成交人支付尚未抵扣完的预付款。在合同解除后30天内，成交人应自筹资金返还采购人未抵扣完的预付款。否则，以未抵扣完的预付款为基础，按每天1‰标准承担违约金。

4.不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。发生不可抗力损失时，各自承担自身的设备及人员损失。

5.工程变更

发生工程变更（含新增项目）、现场签证时，按以下原则计价：

1）合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格；如中标的投标文件工程量清单中相同项目的综合单价有两个或两个以上，取其中低值计价。

2）合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格计价：

（1）按类似项目的综合单价对应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个或两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的项目综合单价进行换算。

（2）主要材料（设备）规格型号变更时，计算主材（设备）价差，即新增项目综合单价=合同类似项目综合单价+主材（设备）价差×综合单价中的主材消耗量。其中，主材（设备）价差=实际使用的主材（设备）价格－合同类似项目综合单价中的主材（设备）价格，变更后的主要材料与设备价格按以下第3项约定计价。

3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由成交人依据变更工程资料，GB50500-2013《工程量清单计价规范》，2010年广东省颁布的建筑、安装、装饰、市政、园林绿化等工程综合定额提出变更工程单价。如相关定额没有相应子目的，由成交人及发包人另外协商解决。其中：

（1）人工、材料（设备）、机械台班单价采用投标书中的价格（投标书中相同的人工、材料设备、机械台班出现不同价格时，取其中低值）；投标书中没有的机械台班价格按2015年第3季度广州市工程造价管理机构发布的相应指导价格；投标书中没有的材料（设备）按施工期间《广州地区建设工程常用材料综合价格》下浮5％结算，在《广州地区建设工程常用材料综合价格》中没有的材料设备，按发包人及监理人确认价格结算，原则上按施工期间市场价，且不高于施工期间《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的85% 。

（2）辅助材料费及其它机械费按2010年各专业工程综合定额基价计算；

（3）计价费率沿用投标文件中相关工程的最低费率，若投标文件中无相关工程的费率可参考，则按与上述定额配套的计价办法中规定的费率下限值计费 。

（4）结算价：按上述（1）～（3）原则计算出的工程造价×报价浮动率作为结算价。

报价浮动率 =（ 中标价总额 / 招标控制价总额 ）×100%

4）措施项目费：措施项目费不因工程变更及签证项目而调整。

5）工程量计算原则：按国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

6. 其他说明

1）投标人中标后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目经理如不到位，则在工程款中扣除5%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

2）在工程进行中，成交人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

3）投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、政府采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4）暂列金额：暂列金额指在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者设计变更的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的设计变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

本工程的暂列金额为 人民币   万元。出现施工合同签订时尚未确定或者设计变更的情况时，成交人需在得到监理通知后的五个工作日内提出变更的工程量及价款，供采购人审核；对于未经采购人审核的工程变更量，采购人将不作支付。

5）工程量增减：工程量的变动不影响合同条件或条款效力的变化，也不免除成交人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任 。

6）保险：采购人、成交人各自承担自身的财产、装备和职工人身安全保险。

7）人身和财产的损害：在进行本合同工程施工或缺陷修复过程中，成交人应保障采购人免于承担非采购人原因引起的下述情况的一切损失和索赔。（1）任何人身死亡或伤残；

（2）任何财产的损失、损害及索赔。

8）暂停施工：因天气或技术间歇等非双方原因产生间歇时，采购人、成交人双方分别承担自身由此所增加的费用。

9）施工变更管理：成交人为了便于组织施工，或为了安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除需得到采购人的批准外，并承担由此而增加的费用。

10）成交人投标报价文件是本合同的组成部分。

11）成交人为赶进度所采取的必要措施所发生的费用由成交人自负。

12）由于政府部门要求、或成交人违约原因需要解除合同时，采购人以EMS邮政特快专递形式向成交人注册经营场所寄出“解除合同通知”3天后，本合同解除。合同解除后，采购人按成交人完成的合格分部分项工程及措施项目结算工程款项。

- 第五章  合同通用条款

广东省妇幼保健院番禺院区原食堂板房改造健身房项目工程合同

参考版本

发包单位：广东省妇幼保健院                                 （简称甲方）

承包单位：                                                 （简称乙方）

现甲方委托乙方承接番禺院区原食堂板房改造健身房项目工程，经友好协商，特定合同如下：

- 工程地点：广东省妇幼保健院番禺院区。

- 工程内容：番禺院区原食堂板房改造健身房项目工程（详见工程量清单和材质要求）。

三．工期：本合同期从   年  月  日到   年   月   日止。

四．承包方式和责任：

1．乙方以包工包料包质量的形式承接本项目设备制作和安装，乙方要按照甲方的施工现场要求进行施工。本项目设备制作和安装所需设备和副材材料均由乙方负责组织供应。具体内容详见工程量清单和材质要求。

2．乙方订购的设备和副材材料都必须有生产厂家的产品合格证、生产编号和符合环保要求的证明，若无法达到上述要求需购置其他设备和副材材料替代时，应得到甲方的同意。

3．所有进场的设备和副材材料必须经甲方验收。若发现有不合格者，乙方必须迅速将其运出场外，费用由乙方自行负责。

4．做好安全生产，文明施工，保护好甲方施工范围内的全部财产。乙方应做好安全防范的工作，如发生安全事故由乙方承担全部的法律责任，并赔偿甲方因此所引起的一切经济损失。

5．工程质量要符合国家有关验收标准，乙方应向甲方提交相关标准的验收证明（提供环保检测等相关报告）。如因工程质量不达标，乙方负责无偿返工并达到符合相关验收标准为止。如乙方不履行此责任条款或有意拖延工程时间令甲方无法正常投入使用时，甲方有权终止合同，一切法律责任与经济损失均由乙方承担。

6．乙方负责培训用户操作和使用。

7．保质期满后，乙方承诺给予甲方最优惠的价格提供备件和保养服务，承诺给予甲方依旧享受到24小时售后服务响应。

五．工程完工验收

工程完工后，由甲方组织验收，根据招标文件的工程量清，结合施工图纸等文件，按实测量后根据招标综合总价进行结算验收。工程竣工验收由采购人组织进行，由成交人编制竣工图纸及相关文件（此项费用不再向采购人收取），验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。

甲方验收人员为项目使用科室指定人员、总务科工程管理人员。验收合格后，双方签署完工验收单，工程交付甲方使用。

六．结算标准：

工程承包总价款  * 元（包含一切税费）。

七．费用支付方法：

1．签订合同且乙方须递交中标额10％的履约保证金或履约银行保函后，15天内甲方支付合同额的30％做为工程预付款，履约保证金或履约银行保函在项目验收合格后予以退还；

2. 根据每月工程施工进度并经甲方核定后15天内支付每月进度款，按完成工程造价的55%支进度款。

3.在工程验收合格并提供相关竣工资料后采购方委托有相关资质审查机构做第三方审核后支付至合同价款的90％；工程结算完成后，支付至结算总价款的95％，预留结算总价款的5％做为质量保证金；

4.在验收合格后3年内如无重大质量问题，质量验收合格满3年后的10个工作日内，由甲方一次性无息付清。

八．保质期和维修响应时间：

保质期为叁年，自工程完工验收合格交付使用之日起计算。乙方接到报修通知后，要在六小时内到达现场，进行维修处理，解决问题。如果故障是因设备和副材的质量或者是乙方责任造成的，则一切维修费用由乙方负责；如果故障不是因设备和副材的质量或者不是乙方责任造成的，则乙方向甲方收取合理的成本费用。

九．违约责任：

工程项目保修期内，若甲方发现质量问题，乙方不及时返工，或乙方应修未修、拖延时间，即视为乙方违约，甲方有权另找其他维修单位，所需的维修费用由乙方支付，或甲方直接从乙方的质保金中抵扣。如造成甲方损失的，乙方还应按实际损失发生额赔偿。

十．争议或纠纷的解决：

本合同在履行过程中发生的争议，由当事双方协商解决。协商不成的，双方同意向甲方住所地人民法院提起诉讼。

发生争议后，除双方同意中止施工外，双方应继续履行合同，保持施工的连续，保护好已完工程。

十一．合同的生效和终止：

- 本合同双方签字盖章后生效。

- 本合同在本工程保修期满后失效。

以上合同一式四份，各执两份，具同等法律效力。

广东省妇幼保健院（盖章）：                公司（盖章）：

甲方                                      乙方

法人代表（签名）：                         法人代表（签名）：

委托代理人（签名）：                       委托代理人（签名）：

2018年   月   日                          2018年   月   日

广东省妇幼保健院番禺院区原食堂板房改造健身房项目

廉 政 合 同

发包人：（名称）广东省妇幼保健院

承包人：（名称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

- 1  双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级或有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2  发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女在安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，提请有关部门给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同法律效力

本合同作为 广东省妇幼保健院基建维修(安装)工程合同书的附件，与合同书具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 合同份数

本合同一式四份，合同双方当事人各执两份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人（公章）                    承 包 人（公章）

法定代表人（签名）：                 法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：                 委托代理人（签名）：

联系电话：                          联系电话：

- 第六章  响应文件格式

- 响应文件包装封面参考

响 应 文 件 口 报价信封 口 正本 口 副本 项目编号：YNZB201721B 项目名称：番禺院区原食堂旧板房改造职工运动室项目（重招） 投标人名称： 投标人地址： 参投包组： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 响应文件目录表

说明：响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

项目名称：番禺院区原食堂旧板房改造职工运动室项目（重招）

项目编号：YNZB201721B

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 谈判函 |  |  |  |  |
|  |  | 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件） |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函及附件 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人必须具备室内装修二级（或以上）资质、机电安装施工贰级（或以上）资质 |  |  |  |  |
|  |  | 建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》复印件 |  |  |  |  |
| 技术文件（加盖投标人公章） |  | 报价一览表(首次报价) |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价分项表 |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施组织方案 |  |  |  |  |
|  |  | 响应供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 商务文件（加盖投标人公章） |  | 响应供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 项目经理及管理技术人员一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 响应供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

- 谈  判  函

致：

我方确认收到贵方        （项目名称）           采购货物及相关服务的谈判文件（项目编号：YNZB201721B ），    (响应供应商名称、地址)   作为响应供应商已正式授权    (响应供应商授权代表全名、职务)   为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行谈判。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标代理机构谈判文件的各项规定，自愿参加谈判, 并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定，并严格按照谈判文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本谈判自谈判截止之日起90天内有效。如果我们的谈判被接受，则直至合同生效时止，本谈判始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部谈判文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本谈判文件的要求，我们同意放弃对谈判文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人与评标委员会要求的有关谈判的一切数据或资料。

- 我们理解采购人与评标委员会并无义务必须接受最低报价的谈判或其它任何谈判，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何谈判和最低谈判报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对谈判文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效谈判处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次谈判的函电请寄：  （响应供应商地址）

备注：本谈判函内容不得擅自删改, 否则视为无效报价。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 响应供应商资格声明函

：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布     (项目名称）    （项目编号：YNZB201721B ）的谈判公告，本公司（企业）愿意参加谈判，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚竞争性谈判文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于   （响应供应商地址）    的    （响应供应商名称）    在下面签名的   （法定代表人姓名、职务）    在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就   （项目名称）   （项目编号：YNZB201721B ）的谈判活动，谈判、采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

- 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

响应供应商名称：（盖公章）：

地址：

签发日期：

- 报价一览表

（首次报价）

项目编号：YNZB201721B                                              包组号

| 表1：谈判总报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 谈判总报价 （人民币 元） | 工期 |
| 番禺院区原食堂旧板房改造为职工运动室项目 | 小写：RMB 大写： | 合同签订之日起 个日历天内 |

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

备注：

- 此表谈判总报价等于《投标报价表》各分部分项工程费等所有费用合计之和。

- 投标报价的小数点后保留两位有效数。

- 此表须附在正、副本的响应文件中。

- 谈判报价要求具体见第二册第七章“谈判报价”要求。

- 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。谈判总报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和。

- 各响应供应商可自行保留一份《报价一览表》（首次报价），以便谈判报价时参考用。

- 投标报价分项表

按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）内容，响应供应商自定格式。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 项目实施组织方案

  - 响应供应商应编制项目实施组织设计，包括招标文件规定的项目实施组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项内容的项目实施方法；拟投入的主要项目实施机械设备情况、劳动力计划等；结合招标项目特点提出切实可行的项目质量、安全生产、文明项目实施、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季项目实施技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

  - 项目实施组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式自定。

    - 劳动力计划表；

    - 计划开、竣工日期和项目实施进度网络图；

    - 临时用地表；

    - 响应供应商认为必要加入的其它内容。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 响应供应商基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

- 响应供应商获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 项目经理及管理技术人员一览表

项目编号：YNZB201721B

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评审表的要求提交相应资料。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 用户需求书条款响应一览表

说明：响应供应商必须对应谈判文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

项目编号：YNZB201721B

| 序号 | 谈判文件条款描述 | 响应供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程概况 |  |  |
|  | 总体要求 |  |  |
|  | 主要施工范围 |  |  |
|  | 商务要求 |  |  |
|  | 其他要求 |  |  |

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

格式12

- 资料原件及清单

项目编号：YNZB201721B                            包组号:

| 序号 | 资料名称 | 页数 | 对应响应文件页码 | 提交情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有 | 无 |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |

- 资料原件及本清单与响应文件同时递交；

- 上表中“对应响应文件页码”栏填写相应的资料复印件所在响应文件中的页码范围，以便评审时核对。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期

（通用条款）

- 第七章  谈 判 须 知

- 说 明

- 适用范围

  - 本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的政府采购。

- 监督管理部门及招标采购单位

  - 监督管理部门指政府采购中依法享有监督管理政府采购项目的政府机构。

  - 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

  - 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本谈判文件第二章谈判资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。本次招标的采购代理机构名称、地址、电话和传真见投标资料表。

- 合格的响应供应商

  - 响应供应商是响应招标并且符合谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的响应供应商

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的响应供货商才能参加谈判。

    - 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参与同一个项目（包组）的竞争。

    - 符合第一章谈判邀请“供应商资格”的特殊条款。

  - 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

- 合格的工程

  - 工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除等。

  - 合格的工程是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工等要求的工程。

- 谈判费用

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 政府采购信用担保

  - 根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）和广东省政府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15号的有关精神和要求，除非投标资料表中另有规定，本项目实施政府采购信用担保。

  - 投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。成交人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  - 融资担保，是指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

  - 专业担保机构的选择。除非投标资料表中另有规定，供应商必须选定中国投融资担保股份有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司任一家作为专业担保机构。

  - 供应商可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。

  - 供应商可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 谈判文件

- 谈判文件的编制依据与构成

  - 本谈判文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

  - 要求提供的工程、采购过程和合同条件在谈判文件中均有说明。谈判文件以中文文字编写。

谈判文件共七章，由下列文件以及在谈判过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

（专用条款）

第一章 谈判邀请

第二章 谈判资料表

第三章 评审标准

第四章 用户需求书

第五章 合同通用条款

第六章 响应文件格式

（通用条款）

第七章 谈判须知

  - 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

  - 本谈判文件的解释权归“广东采联采购招标有限公司”所有。

- 谈判文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标采购单位可以主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改（更正）的，在提交首次响应文件截止之日3个工作日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买谈判文件的响应供应商，报名及购买谈判文件的响应供应商在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。澄清或修改（更正）不足3个工作日的，但可能不影响响应文件编制的，招标采购单位在征得当时已报名及购买谈判文件的响应供应商同意并书面确认（传真有效）后，可不改变投标截止时间。

  - 招标采购单位发出的澄清或修改（更正）的内容为谈判文件的组成部分，并对潜在响应供应商具有约束力。

  - 响应供应商在规定的时间内未对谈判文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

- 谈判文件的答疑或现场考察

  - 除非依本须知第9.1条规定的有必要时或谈判资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

  - 在谈判资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

  - 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

  - 已购买谈判文件的响应供应商如不出席答疑会或现场考察视为对谈判文件所有内容无任何异议。

- 响应文件的编制

- 谈判的语言

  - 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 响应文件的构成

  - 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格式。

  - 响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

- 响应文件的编写

  - 响应供应商应完整、真实、准确地填写谈判文件中提供的谈判函、报价一览表、谈判分项报价表（如适用）以及谈判文件中规定的其它所有内容。

  - 响应供应商对谈判文件中多个包组进行谈判的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

  - 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本谈判文件要求的部分内容和附件，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

- 谈判报价

  - 响应供应商应按照“第四章　用户需求书” 中采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围进行报价。并按报价一览表和《谈判分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。报价总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价中。

  - 在谈判过程中，谈判小组发现响应供应商的报价明显低于其他响应供应商报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应供应商作出书面说明并提供相关证明材料。响应供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该响应供应商以低于成本报价，应当否决其投标。

  - 除谈判资料表中另有规定，响应供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除谈判资料表中允许有备选方案外，本次谈判不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除谈判资料表另有规定外，本次谈判不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

  - 谈判报价在工程项目建设期和保修期内，完成谈判资料表中规定的工作内容的各项费用。

  - 本项目将按照谈判资料表中确定的承包方式承接。

    - 采用固定总价包干的，按成交确定的总价承包工程，以谈判资料表中所述的内容为依据，明确承包内容和工程量，承包价固定不变。

    - 采用综合单价包干的，根据成交确定的综合单价，工程量按实结算。

  - 响应供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。

  - 响应供应商的工程量清单计价表按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及广东省相关定额及清单规范执行。

  - 其它费用的取费项目和取费标准由响应供应商自行测定。包括：项目实施用临时道路及临时场地、项目实施措施费、建设项目材料进场检验费、项目实施临时用水用电费用、项目保修、保险等。

  - 谈判总报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费以及政策性文件规定的费用，不得以任何理由重复计算。如规费、暂列金额、安全文明施工费等项目的单价或合价金额有特殊规定（详见谈判资料表），响应供应商未按照规定金额报价的，由谈判小组按照谈判文件规定的金额进行修正。工程量清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写单价和合价项目或投标报价漏项的费用视为已包括在工程量清单的其它单价和合价之中。

  - 本项目不考虑项目至竣工验收为止期间物价上涨、政策性调整等由此引起的费用变动，以响应供应商的成交总报价为准。

  - 项目进行过程中，成交供应商对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除谈判文件中有明确规定之外，均由成交供应商自行解决。如确需采购人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由成交供应商承担。各专业项目施工队间相互配合协调的问题，由有关成交供应商协商解决，建设单位不另行支付费用。

  - 响应文件的总价或谈判截止前响应供应商最后修正的工程量清单综合单价在成交后即为签订合同总价的唯一依据，采购双方均不得修改。

  - 成交供应商一旦中标，成交供应商对工程项目所报出的工程量综合单价，在结算时将不得变更，在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生增减，成交供应商的谈判文件列出的工程量综合单价及措施费也不发生改变。

  - 工程项目实施期间和结算时，谈判文件工程量清单中漏列而由监理单位和采购人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由采购人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

    - 成交的响应文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用。

    - 成交的响应文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如成交的响应文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由采购人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按当地造价管理站同期《建设工程材料指导价》计算，《建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算。

    - 成交的响应文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为成交价相对于最高限价的下浮率（下浮率=(最高限价-成交价)/最高限价）。

    - 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由采购人在本谈判文件第四章用户需求书中另行规定。未规定的，成交后双方协商约定。

- 谈判货币

  - 响应供应商所提供的工程均应以人民币报价。

- 联合体谈判

  - 除非谈判邀请中另有规定，不接受联合体谈判。如果谈判邀请中规定允许联合体谈判的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加谈判的，联合体各方均必须符合本须知“合格的响应供应商”的一般规定，并至少有一方符合满足“合格的响应供应商”的特殊条款要求；

    - 联合体谈判的，必须提供各方签订的共同谈判协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）谈判；

    - 联合体中有同类资质的响应供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应供应商确定资质等级。

    - 联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明响应供应商合格和资格的文件

  - 响应供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同谈判协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其谈判报价无效。

  - 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。

- 谈判保证金

  - 响应供应商应按谈判资料表中规定的金额、期限缴纳谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 成交供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

  - 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

    - 依法取消成交资格；

    - 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的；

    - 谈判文件规定的其他情形。

- 谈判有效期

  - 谈判应自谈判资料表中规定的响应文件递交截止时间起，并在谈判资料表中所述期限内保持有效。谈判有效期不足的谈判将被视为非实质性响应，视为无效响应。

  - 特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将予以退还，但其投标在原谈判有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关谈判保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 响应文件的式样和签署

  - 响应供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和谈判资料表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 响应文件的签署

    - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，竞争性谈判文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章。不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

    - 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

  - 响应供应商应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“报价信封”的字样，内容包括报价一览表、谈判保证金缴付凭证、退投标保证金说明函和电子文件，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交。“报价信封”是响应文件的组成部分。

  - 响应文件封装：

    - 清楚写明响应供应商名称和地址。

    - 注明谈判邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(谈判文件中规定的响应文件递交截止日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 响应文件递交截止期

  - 响应供应商应在谈判资料表中规定的截止日期和时间前，将响应文件密封递交至谈判资料表中指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标采购单位或者谈判小组应当拒绝。

  - 为使响应供应商准备谈判时有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟响应文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买谈判文件的潜在响应供应商。在此情况下，招标采购单位和响应供应商受响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 响应文件的修改和撤回、撤销

  - 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

  - 除响应供应商在提交最后报价之前根据谈判情况退出谈判的情形外，响应供应商在递交响应文件截止后或在谈判文件中规定的谈判有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其谈判投标保证金。

- 竞争性谈判流程

- 响应文件的拆封

  - 采购代理机构在谈判邀请中规定的日期、时间和地点组织谈判。

  - 响应文件拆封在谈判文件规定的竞争性谈判时间进行，拆封地点为谈判文件中预先确定的谈判地点。

  - 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

- 谈判小组

  - 谈判由依法组建的谈判小组负责。谈判小组按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照谈判资料表中确定。谈判小组成员从采购人专家库中随机抽取。

  - 谈判小组名单在谈判结果确定前严格保密。评审有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审回避：

    - 参与谈判文件论证的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 谈判小组成员以及评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 谈判过程

  - 谈判小组将根据谈判文件的规定，对响应文件进行资格性、符合性评审，具体条款详见谈判文件第三章中附件一《资格性、符合性评审表》。未能通过资格性、符合性审查被认定为无效响应，谈判小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，谈判小组按照少数服从多数的原则确定。

  - 谈判小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与通过资格性、符合性审查的供应商进行谈判。

  - 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的响应供应商平等的谈判机会（一轮或多轮，不超过三轮，具体谈判轮次由谈判小组视情况决定）。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的响应供应商。

  - 在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与谈判有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后报价（最后报价时间视谈判进程由谈判小组决定），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如在谈判中谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，除非谈判资料表中另有规定，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则该供应商不再参与下轮谈判和报价，也不被推荐为成交候选人。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审报告中详细说明推荐理由。

  - 谈判小组按照评定成交的评审方法和标准，对响应供应商提供的最后终报价及有关承诺进行评审。如投标的为小型和微型企业产品的价格给予扣除，具体详见谈判文件第三章中《小型和微型企业产品价格扣除条款》。

  - 修正误差的原则如下：

    - 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

  - 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 单产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一个供应商计算；多产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，则各包组认定响应供应商数量时，相同产品价格总和均超过该项目包组各自投标总价的60%，或主要标的品牌均相同，按一家响应供应商计算。

- 评定成交的评审方法和标准

  - 本项目比照最低评标价法确定成交供应商，即在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评标价）的响应供应商作为成交供应商。除谈判资料表另有规定的，按照最后报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

  - 评标价相同的，排名由谈判小组抽签确定。排名第一的报价供应商为第一成交候选人，排名第二的报价供应商为第二成交候选人，排名第三的报价供应商为第三成交候选人。

  - 谈判小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后的规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

- 确定成交结果

  - 成交供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 成交结果公告后，采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人及未成交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

  - 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

  - 谈判结束后，采购人根据需要通知谈判小组推荐的第一成交候选人在2个工作日内，按响应文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认成交人；核对发现有不一致或第一成交候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

  - 成交供应商放弃成交、成交资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 询问、质疑、投诉

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 质疑期限：

    - 供应商认为谈判文件的内容损害其权益的，应在收到谈判文件之日或者谈判文件公告期届满之日起七个工作日内。

    - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（加盖质疑供应商公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章）向招标采购单位提出质疑。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 质疑函内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖公章。质疑供应商递交质疑函时需提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。

      - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函及有关材料是外文的，质疑供应商应当提供中文简体字译本。捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 招标采购单位在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关响应供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

      - 质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在质疑有效期内提交修改或补充材料。 质疑函收到日期以提交修改或补充的质疑函原件之日计算。

    - 质疑的时效期间从起算日期的次日开始计算。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 投诉

    - 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 除非谈判资料表另有规定，采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

- 合同的履行

  - 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门备案。

  - 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。